РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

КОМИСИЈА

CPV: 45231223-4

БРОЈ: IV-404-3/2021-309

ДАНА: 18.11.2021.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Набавка број 44/2021

Предмет набавке су радови на реконструкцији и изради гасне инсталације у Месној канцеларији Челарево, у свему према Позиву за доставу понуда и Спецификацији радова.

Оквирно време реализације набавке: IV квартал.

Рок извршења радова: најкасније 30 календарских дана од дана потписивања уговора, односно од увођења понуђача у посао.

Плаћање за изведене радове је најкасније 45 дана рачунајући од дана пријаве рачуна на ЦРФ и испостављене фактуре

Понуђач мора да испуњава следећи услов:

*Неопходан кадровски капацитет*

- да понуђач има запосленог или радно ангажованог инжењера са лиценцом број

430

Доказивање испуњености услова:

* фотокопија лиценце број 430 са потврдом о дужини важења исте
* за стално запослене неопходно је да понуђач достави уговор о раду
* за ангажована лица треба доставити уговор о ангажовању.

Цену у понуди исказати у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.

Понуђач доставља само једну понуду и исту не може мењати.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Уговор ће се доделити економски најповољнијој понуди која ће се одредити на основу критеријума цене.

Поред траженог доказа, понуђач је дужан да достави и:

* Попуњен и потписан Образац број 1. – Образац понуде
* Попуњен и потписан Образац број 2. – Модел уговора
* Попуњен и потписан Образац број 3. – Спецификација радова и Образац структуре цене са упутством како да се попуни

Понуде се достављају поштом на адресу: Општина Бачка Паланка , Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 29 или електронском поштом на адресу: [jnabavke@backapalanka.org.rs](mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs) , закључно са 24.11.2021.године.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца , најкасније до 24.11.2021. године до 10,30 часова.

Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати.

С` поштовањем!

***Образац бр. 1.***

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда брoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку радова на реконструкцији и изради гасне инсталације у МК Челарево, број набавке 44/2021.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача*  *(e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

**3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:** набавка радова на реконструкцији и изради гасне инсталације у МК Челарево, број набавке 44/2021.

|  |  |
| --- | --- |
| Понуђена цена без ПДВ-а |  |
| Понуђена цена са ПДВ-ом |  |
| Начин и услови плаћања | Најкасније 45 дана рачунајући од дана пријаве рачуна на ЦРФ и испостављене фактуре |
| Рок извршења радова:  (најкасније 30 календарских дана од дана потписивања уговора, односно од увођења понуђача у посао) | \_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана  од дана потписивања уговора, односно од увођења понуђача у посао |
| Рок важења понуде  (не може бити краћи од60 дана од дана отварања понуде) | \_\_\_\_\_ дана  од дана отварања понуде |

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора.

Датум Овлашћено лице Понуђача

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Образац бр. 2.***

# РЕПУБЛИКА СРБИЈА

# АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

# ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

# НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

CPV: 45231223-4

Број:IV-404-3/2021-\_\_

Дана: \_\_\_\_\_\_2021.године

БАЧКА ПАЛАНКА

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗРАДИ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У МК ЧЕЛАРЕВО

БРОЈ НАБАВКЕ 44/2021

Закључен дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2021. године у Бачкој Паланци, између:

1. Општинске управе Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог број 16, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа Начелник општинске управе Рајка Појужина, дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране

и

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке , кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, као Извођач радова (у даљем тексту: Одабрани понуђач).

*НАПОМЕНА:* У случају да одабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као понуђач из групе понуђача, у уговору ће бити наведен назив подизвођача, односно понуђача из групе понуђача.

Уговорне стране су сагласне у следећем:

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка радова на реконструкцији и изради гасне инсталације у МК Челарево, набавка број 44/2021

Члан 2.

Овим Уговором Наручилац ангажује Одабраног понуђача, да у складу са елементима и одредницама из Позива за подношење понуда изврши радове на реконструкцији и изради гасне инсталације у МК Челарево, а Наручилац се обавезује да Одабраном понуђачу за то плати уговорени износ, под условима и на начин утврђен овим Уговором.

Члан 3.

Укупна цена за радове из члана 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Цене из понуде Одабраног понуђача су фиксне за све време важења уговора и не могу се мењати.

Уговорена цена из става 1. овог члана ће бити измирена уплатом на рачун Одабраног понуђача број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке, и то у року од најкасније 45 дана рачунајући од дана пријаве рачуна на ЦРФ и испостављене фактуре.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да ће Одабрани понуђач, радове реконструкције и израде гасне инсталације у МК Челарево извршити у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана рачунајући од дана потписивања уговора, односно од увођења Одабраног понуђача у посао.

Предметне радове Одабрани понуђач ће извршити према позитивним законским прописима за ту врсту радова, у свему према одредбама овог уговора и правилима струке, и у складу са захтевима наручиоца.

Члан 5.

Стручни надзор над извођењем радова вршиће лице које именује Наручилац (у тексту: Надзорни орган).

Надзорни орган врши стручни надзор у складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи објеката Републике Србије и важећим Правилником о садржини и начину вршења стручног надзора, а на основу решења које доноси Наручилац, а нарочито:

* да уписом у грађевински дневник уведе Одабраног понуђача у посао по достављању средства финансијског обезбеђења
* врши контролу квалитета свих радова који се изводе;
* врши контролу усклађености радова из Понуде Одабраног понуђача с радовима који се изводе и предузима потребне мере када постоје одступања, која су резултат оправданих разлога;
* оверава обрачунски лист у грађевинској књизи;
* обавља целокупну стручну комуникацију за Одабраног понуђача преко грађевинског дневника;
* констатује завршетак уговореног посла, на последњој страни грађевинског дневника и тиме даје сагласност за интерни технички преглед и примопредају посла;

Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Одабрани понуђач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа Наручиоца.

Члан 6.

Уколико Одабрани понуђач не заврши радове у уговореном року, Наручилац може захтевати од Одабраног понуђача потпуну накнаду штете.

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са применом овог уговора решавају споразумно, и ако то не буде могуће код надлежног суда.

Уговорне стране су сагласне да се за на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, за све што није изричито уређено одредбама овог уговора, примењују одговарајуће одредбе важећих законских прописа.

Члан 8.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих обе уговорне стране задржавају по 2 (два) примерка.

Овај уговор сматра се закљученим и ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране.

ПОНУЂАЧ НАРУЧИЛАЦ

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Образац бр. 3.***

***СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА***

***И***

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА***

***УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Редни број | ОПИС | Јединица Мере | Количина | Јединична цена | УКУПНО БЕЗ ПДВ |
| 1 | Сечење постојеће грејне инсталације од челичних цеви, демонтажа старих ливених радијатора, однос у двориште МЗ на бетонску површину | ком | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сечење дела унутрашње гасне инсталације, елиминација старог котла | паушал | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка и уградња гасног котла топлотне снаге 39 кW, са димоводним каналом, термостатом класе Q3, бежични | комплет | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка и уградња челичних панелних радијатора, тип 22, висине 600 мм, комплет: |  |  |  |  |
|  | - дужине 1,2 м | ком | 8 |  |  |
|  | - дужине 1 м | ком | 6 |  |  |
|  | - дужине 0,6 м | ком | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка и уградња угаоних радијаторских вентила Р 1/2'' | ком | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набавка и уградња угаоних радијаторских навијака Р 1/2'' | ком | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка и уградња бакарних цеви дебљине 0,8 мм |  |  |  |  |
|  | - Cu 18 мм | м | 40 |  |  |
|  | - Cu 22 мм | м | 70 |  |  |
|  | - Cu 28 мм | м | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ситан потрошни материјал за цевну мрежу, узима се 50 % од ставке цеви. У питању су колена, Т комади, редуцири итд. | паушал | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набавка и уградња челичне бешавне цеви НО 25, Р 1'' | м | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 | Набавка и уградња колена 90 степени, носача, обујмица итд., узима се 40 % од предходне ставке | паушал | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Набавка и уградња гасне кугласте славине Р 1'', са холендером | комплет | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Набавка и уградња гасне кугласте славине Р 3/4'' | ком | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13 | Набавка и уградња флексибилног прохромског црева дужине 600 мм, Р 3/4'' | ком | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 14 | Набавка и уградња кугластих славина за воду Р 3/4'', са холендером | ком | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фарбање гасне инсталације са основном бојом и завршном жутом бојом | m | 42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 16 | Повезивање грејне инсталације са водоводном инсталацијом ради пуњења исте. Повезивање радити од ПЕ цеви, повезивање урадити у санитарном чвору са радијатором | паушал | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 17 | Уградња електроинсталције, узимање прикључка од најближе разводне кутије ради напајања котла | паушал | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пуњење система водом, одзрачивање, пуштање котла у рад | паушал | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Укупно |  |
|  |  |  |  | ПДВ,20%: |  |
|  |  |  | Укупно са ПДВ | |  |

*Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:*

* У колону „јединична цена“ уписати цену по јединици мере без ПДВ-а
* У колону „УКУПНО БЕЗ ПДВ“ уписати укупну цену без ПДВ-а,тако што ће се помножити количина са ценом по јединици мере без ПДВ-а
* На крају уписати укупну цену без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћено лице Понуђача

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_